ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

Проект: Нейроэкзаменатор HR MVP (Variant_3)

Дата: 08.06.2026

1. Цель работы

Разработать MVP системы оценки кандидатов в HR-процессе: диагностический срез, практические кейсы с автоматической оценкой ответов через LLM, итоговая сводка результатов и модуль экзаменатора. Обеспечить ролевой доступ (кандидат, руководитель, администратор), воспроизводимый запуск и документацию для передачи проекта.

2. Архитектура решения

Реализован TypeScript monorepo на npm workspaces со следующей структурой:

packages/ui — общий UI-kit @repo/ui (shadcn-стиль)

apps/web — фронтенд React + Vite + Tailwind (порт 5173)

apps/api — бэкенд FastAPI + Alembic + SQLAlchemy (порт 8000)

PostgreSQL 16 в Docker (порт 5433 на хосте Windows)

Фронтенд и API работают на одном домене: запросы /api проксируются на FastAPI. Авторизация — JWT, простой логин без SSO/LDAP.

3. Выполненные задачи

Разработана архитектура TypeScript monorepo «Нейроэкзаменатор HR MVP» на npm workspaces с разделением api/web/ui и базой данных в Docker PostgreSQL.

Разработан FastAPI backend с ролями (кандидат, руководитель, admin), REST API для всех модулей HR-экзаменатора, миграциями Alembic и PostgreSQL.

Разработан React-фронтенд (Vite, Tailwind) с UI-kit @repo/ui, 7 экранами (логин, главная, диагностика, кейс, результат, экзаменатор, кабинет руководителя) и настраиваемой связкой с API.

Внедрена LLM-оценка (OpenAI / Ollama) с промптами для кейсов, генерацией вопросов экзамена и пакетной (batch) проверкой ответов, включая llm_client с повторами и таймаутами.

Реализован полный путь кандидата (диагностика → срез → кейс → результат → экзаменатор), ролевой доступ, демо-данные (seed_demo.py) и health-check (db_ok, llm_configured).

Настроены pytest (18 тестов, SQLite + mock LLM), Playwright E2E (7 сценариев) и CI в GitHub Actions (API, web-сборка, E2E).

Подготовлена документация (VNESHNIY-ZAPUSK.md, API-справочник, README, журнал roadmap A–E), архив neuroexam-variant3-mvp-*.zip и выполнен финальный прогон (pytest + build + E2E) перед передачей проекта.

4. Реализованный функционал

Экраны MVP и соответствующие API:

| Раздел | API | Роли |
| --- | --- | --- |
| Диагностика | /api/diagnostic/sessions | candidate, admin |
| Кейс | /api/cases | candidate, admin |
| Результат | /api/results | candidate, admin |
| Экзаменатор | /api/exam/sessions | candidate, admin |
| Кабинет руководителя | /api/manager/overview | manager, admin |

Путь кандидата: диагностика → завершить срез → кейс → результат → экзаменатор. На главной странице отображается чеклист прогресса (CandidatePathChecklist).

5. Технические улучшения (Roadmap A–E)

A — CI, health с БД, seed: проверка db_ok в /api/health, GitHub Actions (pytest + build), скрипт seed_demo.py.

B — один LLM-вызов при завершении экзамена: пакетная оценка evaluate_exam_session_batch вместо трёх отдельных запросов.

C — пользователи в PostgreSQL: таблица users, JWT-авторизация через БД, автосоздание demo/admin/manager при старте API.

D — React Query и общие UI-компоненты: кэш health, мутации диагностики, WorkflowStatusBadge, BackendRequiredAlert.

E — E2E Playwright и экспорт CSV для руководителя: GET /api/manager/export.csv, кнопка на ManagerPage.

6. Тестирование и качество

pytest: 18 автотестов API (diagnostic, cases, exam, results, health, manager, llm_client) на SQLite in-memory с моком LLM.

Playwright E2E: 7 сценариев — логин кандидата, полный путь MVP (диагностика, кейс, результат, экзаменатор), экспорт CSV manager.

CI (.github/workflows/ci.yml): job api (pytest), job web (npm ci + build), job e2e (Playwright с PostgreSQL service).

Health endpoint GET /api/health: status, db_ok, llm_configured.

7. Документация и передача проекта

README.md — обзор, запуск, хронология разработки (19 этапов).

docs/VNESHNIY-ZAPUSK.md — пошаговый запуск для стороннего человека.

docs/spravochnik-api-docs.md — справочник API ↔ экраны ↔ роли.

docs/ROADMAP-ABCDE-ZHURNAL.md — журнал улучшений A–E.

apps/api/README.md — миграции, seed, демо-логины.

e2e/README.md — запуск Playwright E2E.

Архив neuroexam-variant3-mvp-YYYYMMDD-roadmap-abcde.zip (скрипт Fronted/make_variant3_zip.py).

8. Демонстрация работы

Быстрый показ (около 5 минут):

Запустить Docker: docker compose up -d.

В apps/api: миграции (.\migrate.ps1), seed (python seed_demo.py), API (.\run.ps1).

В корне Variant_3: npm run dev, открыть http://localhost:5173/login.

Войти как demo / demo — на главной видны бейджи API online и чеклист пути кандидата.

Показать Результат (готовый срез и кейс с оценкой), Экзаменатор (черновик → старт → ответы → завершение с LLM-оценкой).

Войти как manager / manager — кабинет руководителя, скачать CSV.

Демо-аккаунты:

demo / demo — кандидат (полный путь)

manager / manager — руководитель (обзор, CSV)

admin / admin — администратор (все разделы)

Для LLM без OpenAI: Ollama (ollama pull llama3.2), в .env API указать OPENAI_BASE_URL=http://127.0.0.1:11434/v1, LLM_MODEL=llama3.2, OPENAI_API_KEY=ollama.

9. Хронология разработки (основные этапы)

04.05.2026 — monorepo UI + web.

18.05.2026 — FastAPI, UI-kit, диагностика, PostgreSQL + Alembic.

18.05.2026 — экраны Кейс, Результат; роли и кабинет руководителя.

18.05.2026 — LLM-оценка ответов на кейс.

25.05.2026 — экран Экзаменатор, pytest, LLM-генерация вопросов.

25.05.2026 — Roadmap A–E: CI, seed, batch LLM, users в БД, React Query, CSV export, Playwright E2E.

10. Результат

Создано работоспособное MVP «Нейроэкзаменатор HR» с полным циклом оценки кандидата, интеграцией LLM, ролевым доступом, автотестами и документацией для воспроизводимого запуска. Проект готов к демонстрации, передаче коллеге и дальнейшему развитию (расширение промптов, новые роли, деплой).

Исполнитель: _________________________

Подпись: _________________________